湖南省煤业集团有限公司贯彻落实

第二轮省生态环境保护督察报告整改方案

为深入贯彻落实习近平生态文明思想和习近平总书记对湖南工作的重要讲话和重要指示批示精神，认真贯彻落实《中共湖南省委湖南省人民政府关于全面加强生态环境保护坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》《湖南省生态环境保护督察整改工作实施办法》的要求，坚持目标、问题、结果导向，不折不扣抓好省生态环境保护督察整改工作，健全生态环境工作长效机制；根据省第四生态环境保护督察组提交的督察报告、警示片、问责清单等，结合集团公司实际，特制定本方案。

一、总体要求

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神，认真贯彻落实中央、省关于生态环境保护工作的决策部署，树牢“生态优先、绿色发展”理念；深入学习贯彻生态环境法律法规，增强法制意识，健全生态环保工作责任体系，落实生态环保工作责任，加大考核问责力度，切实履行生态环境保护主体责任；坚持精准治污、科学治污、依法治污，认真抓好省生态环境保护督察整改工作，打好污染防治攻坚战；推进煤炭主业强链、延链、补链，构建绿色低碳发展体系，加快推进企业绿色发展转型，以高品质生态环境支撑湘煤高质量发展，为美丽中国建设和“三高四新”战略的实施，谱写新时代生态文明建设的湘煤篇章。

二、整改原则

（一）切实提高站位，压紧压实责任。认真学习贯彻落实习近平生态文明思想和中央、省关于生态环境保护工作的部署，压紧压实所属单位生态环境保护工作主体责任，压紧压实主要负责人第一责任人、班子成员“一岗双责”、部门“三管三必须”、岗位的生态环境工作责任，切实落实省生态环境保护督察整改的责任，有序推进督察问题的整改。

（二）坚持依法依规，对标对标整改。对标生态环境保护法律法规标准规范，对表省生态环境保护督察报告反馈问题，科学精准制订整改方案，明确总体要求、整改原则、整改目标、整改措施、保障措施，明确主体责任单位、责任领导、牵头验收单位、配合单位、整改时限；举一反三，统筹兼顾，健全落实生态环境保护规章制度，保障生态环保设备设施达标运行，污染物达标排放，不断提升精准治污、科学治污、依法治污的能力，打赢污染防治攻坚战。

（三）坚持综合施策，提升治理水平。充分运用经济、技术、监督、考核、问责等手段，推进生态环境工作责任的落实，推进生态环境保护措施的落实；扎实抓好第二轮省生态环境督察问题整改为抓手，切实解决生态环境保护突出问题，积极推进历史遗留问题的解决，提升集团公司生态环境保护治理水平。

三、整改目标

（一）树牢“生态优先、绿色发展”理念。深入学习贯彻落实习近平生态文明思想和党的二十大精神，牢记习近平总书记“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，认真贯彻落实党中央、国务院生态环境保护决策部署和省委、省政府生态环境保护要求，坚持精准治污、科学治污、依法治污，打好污染防治攻坚战，加快发展方式绿色转型，完整、准确、全面贯彻新发展理念，切实扛起生态环境保护政治责任，严守生态环保底线，树牢“生态优先、绿色发展”理念，为我省“三高四新”战略实施贡献湘煤力量，彰显国企担当。

（二）扎实抓好督察整改工作。认真落实省生态环境保护督察反馈会议精神，对照督察报告、问责清单、警示片、问题案卷等，梳理出问题清单，制定整改方案，于签收之日起30个工作日内将督察整改方案报送省委、省政府，同时抄送省生态环境保护督察和整改工作领导小组办公室。按照省委、省政府批复的整改方案，落实资金、落实人员、落实责任、加强调度、严格考核，省生态环境保护督察组移交33个问题，32个在2024年12月31日前完成整改工作，资兴焦电转型升级项目，制定方案，分步落实，持续推进整改到位。

（三）推进绿色发展转型。按照“以煤为主、有限多元”的原则积极开发省内边深部煤炭资源，稳妥控制和开发好省外煤炭资源，建设绿色矿山，推进煤炭主业强链、延链、补链；持续加大污染防治投入，注重煤矿废水和煤矸石资源化处理，因地制宜、盘活资源、深挖潜力，发展绿色低碳环保产业；着力建设环境友好型企业，以高品质生态环境支撑高质量发展。

四、整改措施

（一）深入贯彻学习习近平生态文明思想

1．提高政治站位。一是党委（总支、支部）理论学习中心组定期组织学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态环境的重要指示批示精神，认真学习贯彻党的二十大和全国生态环境保护大会精神，将学习贯彻情况纳入年度党建考评，做到学以致用、武装头脑、指导实践、推动工作，牢固“树立绿水青山就是金山银山”的理念，进一步提高对生态环保工作重要性的认识，持续深入打好污染防治攻坚战，加快推动发展方式绿色低碳转型，厚植高质量发展的绿色底色，以高品质生态环境支撑高质量发展。二是认真落实党中央、国务院生态环保决策部署和省委、省政府关于生态环保的要求，党委会、董事会或总经理办公会定期研究生态环保工作，做到生态环保工作和生产经营工作同步规划、同步部署、同步推进、同步考核，切实将生态环保工作摆在极其重要位置，推进高质量发展。

2．强化法制意识。认真组织学习生态环保法律法规、标准规范，定期组织观看生态环保教育警示片，提高法制意识，严守法律红线。按照生态环境保护法律法规、标准规范，结合集团公司生态环保工作的实际，进一步修订完善生态环保管理制度，健全生态环保工作报告机制，将生态环保列为重点合规领域专项工作，推进生态环保合规管理体系建设，确保合规生产。

3．修订完善规划。认真落实省生态环境督察报告要求，按照生态优先、节约集约、绿色发展的原则，编制《湖南省煤业集团有限公司绿色发展和生态环境保护专项规划》，作为《湖南省煤业集团有限公司发展战略暨“十四五”规划》中绿色发展和生态环境保护的补充，做强煤炭主业，建设绿色矿山，深入推进煤炭洗选深加工，大力推进瓦斯抽采和利用、煤矸石和煤泥利用、矿井水综合利用，积极发展LED、光伏发电、瓦斯发电、售电+业务等，加快机械化、自动化、信息化、智能化建设，探索双碳路径，推进绿色发展转型升级。

4．加大宣传力度。充分利用“一报一刊一网”和广播电视、版报橱窗、标语横幅等舆论阵地，大力宣传习近平生态文明思想和国家生态环境方针政策、法律法规，交流报道生态环保先进典型，曝光生态环保违法违规行为，重点抓好“6．5环境日”宣传活动，定期组织开展生态环境咨询和宣传活动，营造浓厚的生态环境保护氛围。

（二）压实生态环保工作责任

1．落实单位和部门的责任。切实加强对生态环境保护工作的领导，做到生态环境保护与生产经营管理同步规划、同步部署、同步推进、同步考核；集团总部加强对所属单位生态环保工作的指导、监督、考核、奖惩，做好省级部门交办的环保事项的跟踪督办工作。健全落实所属单位生态环保的主体责任，修订完善管理制度，配齐机构和人员，落实工作责任，保障必要的资金投入，加强人员培训，定期组织排查检查，完善突发事件应急预案，做到依法合规生产经营。健全落实煤矿、分厂等生产单位生态环保现场管理责任，落实管理制度和操作流程，落实岗位责任制度，加强环保设备设施的检查维护，确保环保设施达标运行，确保污染物达标排放。落实部门“三管三必须”的责任，做好推进生态环保法律法规和上级及本单位生态环保工作要求的落实，及时补充完善规划，推进新技术、新设备、新工艺应用，加强项目“三同时”管理，加强工作检查督查和考核，及时发现和解决问题，认真收集整理工作资料，建立工作台账，提升管理能力。

2．落实人员的工作责任。落实主要负责人生态环保第一责任人的责任，落实班子成员“党政同责、一岗双责”的生态环保责任，完善所属单位负责人年度综合绩效责任书，落实生态环保工作的专项考核。落实岗位人员的生态环保工作责任，加大负有生态环保职责的员工薪酬联生态环保工作效果的考核力度，落实责任传导，压实工作责任，倒逼生态环保工作责任的落实。

3．严格考核严肃问责。修订完善所属企业负责人生态环境保护目标过程管理考核办法，将政府环保处罚事项纳入所属单位负责人生态环境保护目标过程管理考核，进一步推进工作责任和重点工作的落实。认真调查《关于移交湖南省煤业集团有限公司省生态环境保护督察责任追究问题清单的函》（湘环督办函〔2023〕103号）指出的失职失责情况，编制生态环境损害责任追究问题问责工作方案，严肃问责，及时上报省委、省政府。严格执行发生生态环境领域的突发事件、群体性事件、重大舆情事件“一票否决”。

（三）切实抓好突出生态环境问题的整改

1．长期坚持整改中央和省生态环境保护督察发现的问题。对中央和省生态环境保护督察、长江经济带警示片、省“利剑”行动指出的6家原煤公司15个煤矿生态环保的问题，把验收销号当起点，进一步落实所属单位生态环保问题整改的主体责任，健全完善生态环保制度，推进污染防治设施更新，推广生态环保新技术、新工艺，抓好雨污分流管理，加强污染防治设备设施维护，定期组织检查督查，确保废水达标排放，推进整改机制化、常态化、长效化，切实增强生态环保督察整改的思想自觉和行动自觉。

2．扎实整改省第四生态环境保护督察组反馈的问题。按照省委、省政府批复的整改方案，围绕“污染消除、生态修复、群众满意”的总体目标，对省第四生态环境保护督察反馈的全部问题，落实整改目标、整改措施、整改主体单位、牵头验收单位、配合单位、责任领导、完成期限，按时完成整改，及时销号，整改情况及时在媒体上向社会公开，接受群众监督。举一反三，健全机制，标本兼治，示范引领，持续抓好省第四生态环境保护督察组反馈问题的整改，防止问题出现反弹，以实绩回应社会和群众关切，树牢“生态优先、绿色发展”的工作导向。

3．持之以恒防止整改问题反弹。健全防止整改问题出现反弹的长效机制，明确负有生态环保职责的部门为生态环保监管责任主体，依法依规开展常态化监管，加强日常检查和监督，重点加强中央和省生态环境保护督察、长江经济带警示片、“利剑”行动等指出的突出生态环境问题整改的监督，确保监督工作常态化、规范化。通过开展内部审计，整改“回头看”，专项检查等方式，对中央和省生态环境保护督察、长江经济带警示片、“利剑”行动等指出的突出生态环境问题整改情况实施回访、突击检查、暗查暗访，持之以恒、长期坚持抓落实，坚决防止整改问题出现反弹，以高品质生态环境促进高质量发展。

（四）扎实抓好环境污染防治和风险隐患管控

1．加强生态环保管理。根据所属企业存续时间长，多建于上世纪50至70年代，环保建设标准低的实际情况，完善污染防治设施，实现雨污分流，强化监测监控，切实加强生态环保管理。在完善污染防治设施方面，按标准完善污染处理设施，提高处理能力，清除废弃管网、规范管网布置、规范管网标示，规范排污口管理，实现废水达标排放。在实现雨污分流方面，完善煤矿工业广场雨污分流设施、洗车平台，落实煤尘治理措施，强化煤泥水收集沉淀处理，开展循环利用，实现零排放。在强化监测监控方面，按规定配齐监测监控装置，加强监测监控设施维护，确保运行正常，数据传输真实准确，监测监控到位。坚决克服管理粗放，不断提高生态环保管理的整体水平。

2．扎实抓好污染防治。按照全省污染防治“提效达标、提档进位”的要求，加强对所属企业水、大气、危废污染的管控。在矿涌水污染防治方面，“一企一策”制定矿涌水处理方案，落实所属单位的主体责任，严格考核和问责，加强污染防治设施的运行维护，坚决打击偷排和停用污染防治设施行为，实现矿涌水达标排放。在大气污染防治方面，所属企业原煤堆场按规定搭建厂棚，临时煤仓、运煤走廊落实抑制扬尘污染的措施；所属制造企业环保设施按规定达标运行，废气实现收集处理排放，喷漆等工艺在密闭空间进行，扎实推进废气无组织排放治理。在危险废物管理方面，认真贯彻落实《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》《国家危险废物名录》《危险废物贮存污染控制标准》的要求，规范建设危废暂存间或按最新规定要求对危废间进行改造，危废按规定存放，建设危险废液收集池，健全危废处理台账，强化危险废物产生、转移、贮存、处置全过程监管。

3．抓好生态修复。组织对煤矿矸石的堆积和综合利用情况进行一次核查，对违反生态环境法律法规的项目坚决关停，对手续不全的项目补办齐相关手续，尽快消除挤占土地或林地现象，按国家煤矿矸石堆放的规定建设煤矿矸石堆场，建设防尘设施和挡土墙、截洪沟、排水沟，并加强维护，保持功能；加快煤矸石的综合利用和废弃矸石堆场的复垦复绿，恢复林地和地表植被。

4．管控环境风险。生态环保重点单位健全完善生态环保突发事件应急预案，按规定建设或扩建应急水池等应急设施，做好应急培训和演练，提高突发生态环保事件的应急处置能力；加强煤矿矸石堆场的安全管理，消除陡坡堆放，定期组织安全和环保检查，及时消除安全隐患，解决生态环保问题，管控好环境风险。

五、保障措施

（一）加强组织领导。集团公司成立省生态环境保护督察整改实施工作领导小组，党委书记、董事长廖建湘担任领导小组组长，党委副书记、副董事长、总经理胡瑞连担任领导小组副组长，集团公司其他领导，煤业股份公司高管，总部各部室主要负责人，所属单位主要负责人为领导小组成员，建立定期沟通和协调机制，形成一级抓一级、层层抓落实的局面，确保整改工作见真章、动真格、求实效。成立省生态环境保护督察整改实施工作领导小组办公室，办公室设安全环保部，彭双良同志任办公室主任，李小全同志任办公室副主任，谢海燕、袁钰皓、肖群耀为成员。谢海燕负责协调工作，袁钰皓负责具体工作，肖群耀为联络人。

（二）落实工作责任。集团公司省生态环境保护督察整改实施工作领导小组负责统筹指导省生态环境保持督察整改工作，研究解决重大问题，审核整改方案，落实考核和问责追责。领导小组办公室负责协调沟通、拟定方案、调度督促整改进度、验收销号、资料整理归档等日常工作。整改主体单位负责措施的整改、验收资料准备等；牵头验收单位负责单项督察问题验收销号工作。所属各公司主要负责人要认真履行生态环保第一责任人的责任，按照省委、省政府批复整改方案揭示本单位的问题清单照单全收，亲自研究部署，落实资金和人员，落实工作措施，加强调度考核，确保工作有条不紊开展，班子成员要按“党政同责、一岗双责”的要求抓落实，抓好工作进度，抓好工作落实，抓好工作质量，确保本单位的整改工作按时完成，及时销号。总部各部室要对照省委、省政府批复整改方案揭示的本部门问题清单整改的同时，按照“三管三必须”的原则，指导所属单位抓好整改工作。集团公司对整改工作中认识不到位、措施不得力、敷衍塞责、弄虚作假或者拒不执行的，严肃追究责任单位和责任人的责任。

（三）加强保障协调。集团公司将省生态环境保护督察整改实施的资金纳入全面预算管理，优先保障生态环保问题整改的资金投入。集团公司依托省煤炭科学研究有限公司环保人才的优势，为所属各公司生态环保工作整改提供智力支持，各单位要主动对接，积极沟通，接受指导，高质量完成本轮整改工作。

（四）加强检查督促。所属各公司要按照省委、省政府批复整改方案揭示本单位的问题清单，在省煤炭科学研究有限公司的指导下，落实重大整改事项的专项治理，建立自查自纠工作机制，强化工作调度，定期召开会议评议，确保整改工作进度可查、真改实改、拉条挂账、逐个销号、闭环管理、落地见效。集团总部将开展跟踪督查和专项督查，督促所属各公司高质量完成整改工作。

（五）公开接受监督。整改方案、整改进展和落实情况及时通过集团官网向社会公开，自觉主动接受全体职工和社会各界的监督，形成浓厚的整改提升氛围。坚决杜绝形式主义和官僚主义，坚决杜绝“虚假整改”和“敷衍整改”，严防整改问题反弹。跟踪报道整改工作中的经验做法和正面典型，及时向省生态环境保护督察办公室汇报整改进展情况，确保工作不绕弯、不走样，用“件件落实好”的扎实整改成果推进集团公司高质量可持续发展，厚植集团公司高质量发展的绿色环保底色，以实实在在的整改成效让省委和省政府放心、让人民群众满意、获得社会广泛认可。

附件：湖南省煤业集团有限公司贯彻落实第二轮省生态环境保护督察报告整改清单

附件

湖南省煤业集团有限公司贯彻落实

第二轮省生态环境保护督察报告整改清单

一、思想认识有偏差。督察发现，集团领导班子对生态文明建设和生态环境保护的重要性、紧迫性认识还不足。2018年以来，集团党委对生态环境保护工作专题研究不多，系统谋划不强，生态环保协调议事机制和突出生态环境问题整改机制不健全，工作统筹指导不够，督办落实不到位，一些工作以被动部署为主，部分会议记录简单。

在个别谈话中，有的领导同志认为，省煤业集团历史包袱重、环保基础差，但环境风险不大，环保投入能维护运转就行；有的领导同志认为集团的污染防治重点在原煤板块，对非煤板块的环境污染情况关注不够；个别领导对小煤矿关停退出还不理解，认为影响了企业和地方经济发展。集团缺少专业环保管理和技术人才，环保专业技术力量依然薄弱。

整改目标：

坚决贯彻落实习近平生态文明思想，进一步提高政治站位，牢记习近平总书记“守护好一江碧水”的殷殷嘱托，全面贯彻落实党中央、国务院生态保护决策部署和省委、省政府有关要求，切实扛起生态环境保护政治责任。

主体责任单位：党群综合部、人力资源部、所属各公司

牵头验收单位：党群综合部

配合验收单位：集团其它部门

整改措施：

1．提高政治站位。党委（总支、支部）理论学习中心组定期组织学习习近平生态文明思想和习近平总书记关于生态环境的重要指示批示精神，认真学习贯彻党的二十大和全国生态环境保护大会精神，将学习贯彻情况纳入年度党建考评，做到学以致用、武装头脑、指导实践、推动工作，牢固树立“绿水青山就是金山银山”的理念，进一步提高对生态环保工作重要性的认识，持续深入打好污染防治攻坚战，加快推动发展方式绿色低碳转型，厚植高质量发展的绿色底色，以高品质生态环境支撑高质量发展。

2．认真落实党中央、国务院生态环保决策部署和省委、省政府关于生态环保的要求，党委会、董事会和总经理办公会定期研究生态环保工作，详细记录会议纪要，做到生态环保工作和生产经营工作同步规划、同步部署、同步推进、同步考核，切实将生态环保工作摆在极其重要位置，推进高质量发展。

3．开展生态环境保护培训。认真组织习近平生态文明思想的培训，认真组织宣传党中央、国务院生态环保决策部署和省委省政府关于生态环保的要求，将新发展理念和生态文明建设作为领导干部理论教育的重要内容，进一步提高生态环保工作重要性的认识。

4．将习近平生态文明思想学习贯彻情况和湖南省生态环境保护督察问题整改情况，作为各级党组织年度民主生活会的重要内容。

5．通过校招、社会招聘、集团内部选拔等方式引进、选拔一批懂环保管理、环保技术的专业人才，增强集团的环保专业技术力量。

整改时限：立行立改、长期坚持

二、绿色发展理念树得不牢。绿色转型是煤炭行业实现高质量发展的重要内容，但省煤业集团对“生态优先、绿色发展”的理念的宣传贯彻还不深入。2018年以来，关于集团总部推进绿色发展和生态环境保护的宣传报道数量较少，且多为事务性新闻。集团部分领导干部认为公司近年才实现扭亏为盈，煤炭价格还面临不确定性因素，当前首要任务还是要提高企业利润、完成经济指标，存在重生产、轻环保现象。

整改目标：

加强绿色发展理念的宣传，加快推进企业绿色发展转型，扭转部分企业领导干部重生产、轻环保的思想，着力建设环境友好型企业，以高品质生态环境支撑高质量发展。

主体责任单位：党群综合部、企业管理部

牵头验收单位：党群综合部

配合验收单位：集团其他部门

整改措施：

1．党群综合部充分利用“一报一刊一网”和广播电视、版报橱窗、标语横幅等，加强对习近平生态文明思想，党中央、国务院生态环境保护决策部署和省委、省政府生态环境保护要求，“生态优先、绿色发展”的理念的宣传报道。

2．企业管理部年度考核设置环保指标，提高生态环保考核权重，强化所属企业生态环境保护工作考核力度，扭转重生产、轻环保的思想观念，树牢绿色发展理念。

整改时限：立行立改、长期坚持

三、集团所属企业环保绩效等级均在C级及以下，资兴焦电为D级（最低级），其4．3米焦炉属于限制类工艺，设施严重老化，能耗逐年递增，为污染物排放大户，无组织排放严重。

省煤业集团资兴实业公司仅2021年制定了《公司“十四五”重点项目推进实施方案》，没有提及环保治理相关措施，重点项目推进也严重滞后。

资兴焦电股份公司大气污染防治工作水平待提升。节能减排落实不力，2020-2022年资兴焦电公司能耗逐年递增。

资兴焦电股份公司存在危险废物管理不规范，监测不规范、排污口设置不规范等问题，洗煤厂扬尘污染问题突出。

整改目标：

- 2024年6月底前完成对重点污染源、重点环保设施进行重点工程改造，2027年底前退出现有焦炉设备。

主体责任单位：资兴实业公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略投资部、工程管理部

整改措施：

1．《公司“十四五”重点项目推进实施方案》进行修订，对重点污染源、重点环保设施进行重点工程改造，逐步淘汰落后产能工艺，限制落后工艺生产，制定4.3米焦炉退出计划和过渡期管理计划方案，2027年底前退出现有焦炉设备。

- 2．按照省国资委《湖南省属监管企业大气污染防治攻坚实施方案》（湘国资科技〔2023〕169号）的部署和要求，对环保设施设备实施改造和优化，具体内容：

（1）2024年6月底前完成对重点污染源、重点环保设施进行重点工程改造。针对督察出的污染防治设施不完善等问题，采取工程整改措施，具体包括：脱硫塔大修、蒸氨系统改造、加煤导烟系统改造、焦炉串漏修补、烟气降温除尘预处理、储罐废气处理改造及厂区气味综合治理、锅炉烟气处理工程、廊道及焦仓封闭工程、熄焦废气除尘工程、焦转运除尘工程等，提升源头防范和末端治理水平。

（2）对煤坪扬尘进行重点防控。主要通过120万吨洗煤改造项目的实施，在以新代老基础上全面实现煤炭储运加工全环节的粉尘防范和治理，改造项目完成前，以常态长效管理要求，确保现有喷淋、洗车、防尘网等防尘设施正常运行，加强煤堆覆盖管理，严格执行道路、地面日常清扫。

（3）加强大气污染防治管控体系建设，对重点大气污染防治设施、措施，建立健全规范化操作和考核管理制度，保障环保设施正常运行、环保措施落实到位。

3．危废依法处置。危险废物煤焦油由已取得煤焦油利用行政许可、2022年9月获得省厅跨省转移批复的江西黑猫炭黑股份有限公司收集处置。按《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276—2022），在危废间和其它危废设施重新制作标识标牌。脱硫残渣危废委托有资质单位进行收集、利用或处置。今后的管理工作中，举一反三，严格遵循国家法律法规，加强现场管理，坚决做到依法转移。

4．规范自行监测。按排污许可规定的频次、因子如期开展监测，及时补充因经多次检查遗失确实的监测报告纸质档案，电子档案备份存储；开展管理自查自纠，强化管理部门内部管理与考核；与第三方自行监测单位沟通，要求加强原始记录格式的清晰、准确、规范。

5．规范采样比对口设置。按监测技术规范，制作活动金属封盖；采购新伴热管、淘汰老旧伴热管，规范化安装；伴热管安装使用后，如还存在问题，则新增纠正设施，确保全程误差符合管控要求。

6．规范排污口设置。封堵、取消厂区东部区域两个雨水排口，根据厂区地势条件合理设计、建设新的雨水导排沟渠，进入炼焦部现有初期雨水收集处理系统，处理后复用或通过法定雨水排放口达标排放。

7．进行排污许可变更，将煤气锅炉纳入21万吨焦炉改扩建环评管理范围；同步将锅炉燃烧尾气引入脱硫塔处理系统，实现在线监控。

整改时限：2027年12月31日

四、《湖南省煤业集团有限公司发展战略暨“十四五”规划》是集团经营发展的纲领性、指导性文件，在规划提出的集团战略指导思想中，没有提及绿色发展和生态环境保护；规划文本对绿色发展、生态环境保护的描述不系统、不具体，既没有现状分析，目标上也仅简单设定瓦斯抽采和利用、煤矸石和洗煤厂煤泥利用、矿井水综合利用率与达标排放等指标，没有制定具体措施。规划印发至今，集团还没有对相关指标的年度目标实现情况进行过评估，督察发现，所属企业对矿井水、瓦斯、余热等资源化利用率还不高，煤矸石综合利用率低、项目管理不规范，双碳路径探索不够。

整改目标：

充分发挥规划引领作用，在规划中把生态环保工作作为推动集团高质量发展的重要抓手，进行全面谋划；明确绿色发展与生态环境保护的目标任务和工作措施，细化指标并分解落实。

主体责任单位：战略投资部、所属各公司

牵头验收单位：战略投资部

配合验收单位：生产技术部、安全通风部、安全环保部

整改措施：

1．战略投资部对集团绿色发展的现状进行分析，根据实际编制绿色发展和生态环境保护专项规划，作为《湖南省煤业集团有限公司发展战略暨“十四五”规划》中绿色发展和生态环境保护的补充，对绿色发展、生态环境保护的进行系统、具体的描述、现状分析，设定瓦斯抽采和利用、煤矸石和洗煤厂煤泥利用、矿井水综合利用率与达标排放等指标，并制定具体措施。以顶层设计推动绿色发展。

2．生产技术部对所属矿井进行矿井水、余热、煤矸石等开展综合利用，规范项目管理，安全通风部探索瓦斯利用新途径，安全环保部探索双碳路径。

整改时限：2024年6月30日

五、部分企业守法意识淡薄。2018年以来，所属企业因生态环境问题累计被行政处罚64次，累计罚款1333．02万元。督察发现，所属企业“未批先建”“未验先投”情况普遍，资兴煤矸石发电公司煤炭破碎线、黄牛岭矿业公司瓦斯发电厂三台发电机、周源山矿业分公司洗煤生产线、湘永矿业公司安陵煤矿风选生产线等均未开展环境影响评价。所属29个煤矿中，还有18个未开展或未完成环保“三同时”验收。

整改目标：

提高环境保护守法意识，坚守环境保护底线，依法合规生产经营。

主体责任单位：安全环保部、生产技术部、资兴实业公司、黄牛岭矿业公司、周源山矿业公司、湘永矿业公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：生产技术部、战略投资部、工程管理部

整改措施：

1．安全环保部牵头修订完善《湖南省煤业集团有限公司所属负责人生态环境保护目标过程管理考核办法》，督促所属单位落实党中央、国务院生态环境保护决策部署和省委、省政府生态环境保护要求和生态环保法律法规，并严格考核。

2．生产技术部组织对18个未开展或未完成环保“三同时”验收的煤矿进行排查，督促2024年完成“三同时”验收。

3．2024年，资兴实业完成煤矸石发电公司煤炭破碎线，黄牛岭公司完成瓦斯发电厂，周源山公司完成洗煤生产线，湘永公司完成安陵煤矿风选生产线环境影响评价。

4．总部由战略投资部牵头组织对所有下属企业项目规范生态环保审批，安全环保部、生产技术部定期组织对下属公司环保合规性检查，对违法违规项目及生产经营自觉叫停整治。

整改时限：2024年12月31日

六、部分企业存在“超标排污”“偷排直排”等严重违法行为，甚至屡罚不改，存在“宁愿被罚，也不愿加大环保投入影响利润”的错误思想。牛马司矿业公司2018年因扬尘污染、废水直排等问题被罚200万元，督察期间两次检查仍发现其停运污水处理设施，COD、悬浮物排放超标；湘东矿业有限公司2023年5月因排放超标废水被刑事立案，督察期间两次检查发现其污水处理设施仍不正运行常、自动加药装置关闭，排放废水pH值超标。

整改目标：

依法依规生产经营，保障必要的环保投入资金有效实施，加强检查督促力度，严肃考核问责。

主体责任单位：牛马司矿业公司、湘东矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部、纪检监察部、企业管理部

整改措施：

1．加强对所属企业环保工作检查督促，加大对“超标排污”、“偷排直排”等严重违法行为的考核问责力度。

2．牛马司矿业公司按需向集团总部进行环保专项资金申报，并做好资金保障及质量保障，安排专人负责污水处理设施，确保设施正常运行，污水达标排放，本次督察情况纳入考核评分表；对本次环保设施停运问题涉及到的责任人进行严肃追责问责，并就此事在牛马司矿业公司范围内进行通报批评教育，以严明环保纪律；加强环保岗位人员的教育培训，规范日常操作，并加大巡查检查力度，将责任落实到人。

3．牛马司矿业公司完善下属煤矿及洗煤场的雨污分流设施，避免初期雨水外排；对现有矿涌水处理站进行改造升级，加强污泥收集与排泥，并对排口进行规范化建设；新建生活污水一体化处理设施；对矸石山进行整治，坡度控制在42°以下；规范危废间建设，完善标志标牌；洗煤厂单独立项，编制环评、验收、应急预案，并申报排污许可证。

4．湘东矿业公司安排专人负责污水处理设施，确保设施正常运行，污水达标排放；加药装置改造为自动加药装置，根据污水情况进行智能化调节，自动加药，定期安排人员对装置进行巡查，确保装置正常运行；更换沉淀池出水口阀门，防止矿涌水直排；建设规范洗车平台；对2023年5月超排废水被刑事立案的情况进行说明，对环保管理问题涉及到的责任人进行严肃追责问责，目前已追责完成，并就此事在湘东矿业公司范围内进行通报批评教育，以严明环保纪律，本次督察情况纳入考核；加强环保岗位人员的教育培训，规范日常操作，并加大巡查检查力度，将责任落实到人。2024年10月31日完成。

整改时限：2024年12月31日

七、金竹山、红卫、白山坪、兴源、南阳、湘东等矿业公司在申报绿色矿山材料中回避3年内被处罚事实，称“未被列入企业异常名录”，或称“近三年绿色矿山建设期间无违法事件，未受到自然资源部门、环保部门、安监部门的行政处罚。

整改目标：

健全完善绿色矿山申报制度，加强对所属企业申报绿色矿山材料的管理。

主体责任单位：金竹山矿业公司、红卫矿业公司、白山坪矿业公司、兴源矿业公司、南阳矿业公司、湘东矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：企业管理部、纪检监察部

整改措施：

1．生产技术部督导所属矿业公司深刻反思隐瞒处罚事实的相关问题，做好问题整改。已经成功申报绿色矿山的公司，在2024年6月底前主动向当地主管部门报告，说明相关情况。举一反三，严格把好申报材料关。

2．金竹山矿业公司、红卫矿业公司、白山坪矿业公司、兴源矿业公司、南阳矿业公司、湘东矿业公司等进行自查，如实申报绿色矿山。

3．提高政治站位，落实责任追究，对相关责任人员进行问责。

整改时限：2024年6月30日

八、生态环保责任体系不健全。省煤业集团生态环保责任体系建设滞后，虽然在督察进驻前半年内密集修订或出台《管理办法》《考核办法》等，但相关办法中对总部各部门的生态环境保护职责描述不清。督察发现，省煤业集团对非煤板块、原煤板块的环保监管职责实际分散在集团安全环保部和所属煤业股份公司的生产技术部，统筹协调不够、工作机制不顺畅，直到督察进驻，仍存在资料多头报送、部门推诿扯皮的现象。根据《管理办法》，资兴、白沙、涟邵三个派驻的矿区安全生产管理局应对辖区内企业生态环境保护工作全面监管，但通过谈话和调阅资料发现，三个安全生产管理局落实监管职责不力。

整改目标：

理顺生态管理体系，明确生态管理职责。

主体责任单位：安全环保部、生产技术部、涟邵安全生产管理局、资兴安全生产管理局、白沙安全生产管理局、所属各公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：企业管理部、生产技术部

整改措施：

1．加快建设健全生态环保责任体系建设，根据本次督察情况，结合实际，对《湖南省煤业集团有限公司生态环境保护管理办法》及《湖南省煤业集团有限公司所属负责人生态环境保护目标过程管理考核办法》进行优化。

2．对集团部门环保职责进行梳理，明确各部门及部门人员职责，安全环保部负责全集团环保工作的统一管理并负责所属非煤企业环保工作的监督、检查、指导和考核等。生产技术部负责所属矿业公司环保工作的监督、检查、指导和考核等。生产排污企业为环保主责单位，具体负责、落实企业生产相关的环保工作。安全环保部及生产技术部明确内部环保管理人员职责分工，并加强环保专业人才队伍建设，提升专业化管理水平。

3．落实主要负责人生态环保第一责任人的责任，落实班子成员“党政同责、一岗双责”的生态环保责任，完善所属单位负责人年度综合绩效责任书，落实生态环保工作的专项考核。

4．资兴、白沙、涟邵三个派驻的矿区安全生产管理局对辖区内企业生态环境保护工作加强全面监管，落实监管职责，对监管职责不力的情况进行问责。

整改时限：2024年6月30日

九、压力传导不到位。省煤业集团注重强调所属企业特别是原煤企业的污染防治主体责任，而总部履行部署推动、检查督办职责却不到位，对所属企业情况掌握不深入，对问题整改跟踪监督不力。

整改目标：

履行好总部部署推动、检查督办的职责，深入掌握所属企业环保工作情况，跟踪监督环保问题整改。

主体责任单位：安全环保部、生产技术部、纪检监察部、所属各公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：生产技术部、企业管理部、纪检监察部

整改措施：

1．做好压力传导。按照“党政同责、一岗双责”，建立生态环保责任制，集团总部加强战略引领，科学制定环保政策规划，赋能所属企业主观能动性，集团下属公司的环保问题具体落实到人，通过签订环保责任书的形式明确生态环保责任，落实岗位生态环保责任，横向上形成合力，纵向上压实责任，形成从集团总部到基层企业、覆盖全级次的生态环保责任体系。

2．严格环保考核。安全环保部根据本次督察情况，结合实际，修订完善《湖南省煤业集团有限公司生态环境保护管理办法》及《湖南省煤业集团有限公司所属负责人生态环境保护目标过程管理考核办法》。

3．严肃问责。纪检监察部对照《关于移交湖南省煤业集团有限公司生态环境保护督察责任追究问题清单的函》编制问责工作方案，坚持“依规依纪、实事求是，失责必问、问责必严，惩前毖后、治病救人，分级负责、层层落实责任”的原则，对不履行或不正确履行职责而造成生态环境损害的党企领导干部，依纪依法严肃、精准、有效问责。

4．主动跟进。安全环保部主动部署推动、检查督办，深入掌握下属公司的环保情况，积极跟踪环保问题的整改，组织各部门、所属各公司在集团整改工作协调推进会上通报整改进展情况，并定期向集团公司报告，强化对各项整改任务的督促落实。

整改时限：立行立改、长期坚持

十、2018—2022年，集团总部对所属企业的环保检查督办记录缺失。2023年，集团组织所属企业开展生态环境保护自查自纠并出具42份报告，但集团总部对发现问题的掌握、分析与总结浮于表面，对其中需要实施的整改和治理措施，组织研究、安排部署整改和对相关企业跟踪检查都不够。

整改目标：

加强对所属企业环保工作的检查督促，掌握分析存在的问题，针对性的制定整改措施。

主体责任单位：安全环保部、所属各公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：生产技术部

整改措施：

1．安全环保部、生产技术部健全完善生态环境保护管理制度，定期组织生态环保检查，分析整理存在的问题，提出整改措施和意见。

2．安全环保部督促所属单位开展环保自查自纠，建立检查整改问题台账，做好相关记录，一企一档。

3．督促所属企业加强环保管理，落实生态环保工作责任，加强环保设施维护运行，确保正常运行，达标排放。

整改时限：立行立改、长期坚持

十一、一些总部部门负责人认为，所属企业是独立生产经营主体，在环保工作中却存在“等靠要”思想，应该发挥更多主观能动性；而部分企业负责人认为，环保政策、规划、业务指导等均在总部，总部该规划不规划、该指导不指导，特别是对“只考基层不考总部、只问责基层不问责总部”有意见。由于横向上没有形成合力，纵向上压力传导不到位，集团所属企业环保职责分工不清，环保岗位操作人员环境法律意识不强，隐患排查、治理任务分解和落实都不到位。

整改目标：

理清环保工作职责，落实生态环保主体责任，落实部门“三管三必须”责任，健全生态环保责任体系，做好压力传导，使总部与所属企业在环保工作上形成合力。

主体责任单位：安全环保部、生产技术部、各所属公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：企业管理部、纪检监察部

整改措施：

1．健全生态环保责任体系建设，落实生态环保主体责任和部门“三管三必须”责任，做到横向上形成合力，纵向上传导压力到位。

2．对部门生态环保职责进行梳理，明确部门职责，安全环保部负责全集团环保工作的统一管理并负责所属非煤企业环保工作的监督、检查、指导和考核等。生产技术部负责所属矿业公司环保工作的监督、检查、指导和考核；战略投资部在项目立项时要充分考虑生态环境影响，鼓励所属公司开展环保治理及绿色转型发展工作；企业管理部加强所属公司经营业绩考核中环保的权重，引导所属公司绿色发展。

3．层层传导压力。压实所属单位生态环保主体责任，生产经营单位现场管理责任，压实班子成员“党政同责、一岗双责”的责任，压实部门三管三必须的责任，压实环保操作人员的岗位责任，严格考核问责。

4．安全环保部、生产技术部深入生产企业，加强关于环保工作的沟通，了解生产企业在环保工作的难点，听取生态环保工作建议，做到解决生态环保工作的难点，指导生态环保工作在实处。

5．所属企业加强环保岗位人员法律及操作培训，按规定落实人员负责环保设施运行维护管理。

整改时限：立行立改、长期坚持

十二、“三管三必须”没有落实。资兴焦电环境污染问题突出，集团资产管理部、战略投资部指导企业绿色转型升级不力，资金投入不足，相关提升改造项目进展滞后，管发展的没有管环保；安全环保部监管缺失，管行业的没有管环保；资兴实业和资兴焦电落实污染防治主体责任不力。

整改目标：

严格落实资兴实业污染防治主体责任和资兴焦电现场管理主体责任的机制，并加快绿色转型升级；落实好“三管三必须”，做到管发展的必须管环保，管行业必须管环保，管生产的必须管环保。

主体责任单位：战略投资部、资产管理部、安全环保部、资兴实业公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：战略投资部、企业管理部

整改措施：

1．集团资产管理部、战略投资部加强战略引领，优化调整资金投入、加快相关提质改造项目进展，推进企业绿色转型升级，做到管发展也要管环保，管资产也要管环保。

2．安全环保部深入环保监管，明确管理职责，加强环保工作检查督促，落实污染防治监管主体责任，做到即管安全又管环保。

3．资兴实业公司建立完整组织管理机构、完善公司管理制度。按经理层、部室、班组，建立金字塔管理链条，落实各层级污染防治责任；在已修编的综合管理制度上，根据现存的管理问题与漏洞，进一步丰富和完善，实现主责清晰、管理有序、反应迅速、违责必究，高效做好企业生态环境保护工作。

4．资兴实业公司开始研究制定资兴焦电4．3米焦炉退出计划，以百万吨焦炉取代落后的4．3米焦炉，并以老旧焦炉退出为契机，落实污染防治主体责任，加快绿色发展转型。

整改时限：立行立改、长期坚持

十三、省煤业集团所属煤矿企业矿涌水治理设施普遍老旧，治理工艺简单、处理技术落后、管理不到位。黄牛岭、牛马司、周源山、湘东等矿业公司污染防治设施不能稳定运行，超标排放或直排时有发生。“管生产必须管环保”层层失守，集团生产技术部、企业管理部重生产、轻环保，没有对污染防治设施开展规范化建设。

整改目标：

更新老旧设备，采用先进工艺和技术，加强对所属煤矿企业矿涌水治理设施的管理，保证污染防治设施正常运行，确保达标排放。

主体责任单位：生产技术部、企业管理部、黄牛岭矿业公司、牛马司矿业公司、周源山矿业公司、湘东矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部、企业管理部、战略投资部

整改措施：

1．生产技术部深入环保监管，明确管理职责，制定环保监管工作方案，对所属煤矿矿涌水治理设施普遍老旧，治理工艺简单、处理技术落后、管理不到位的情况进行排查，一矿一策，制定整改方案。做到管行业必须管环保。

2．黄牛岭、牛马司、周源山、湘东矿业公司对污染防治设施开展检查，落实人员负责污染防治设施的运行，排查不能稳定运行的原因，并进行升级改造。

3．生产技术部、企业管理部对生产企业的生产效益与污染治理设施能力进行评估配套，加强对所属煤矿污染防治设施规范化建设的指导，采用先进治理技术，逐步淘汰老旧落后设施，提升污染治理能力水平。

4．生产企业优化内部环保管理制度，加强对污染治理设施的管理，并加强环保知识能力培训，保证设施稳定运行，杜绝超排偷排现象，做到即管生产又管环保。

5．制定工作计划，生产技术部不定期对下属煤矿开展污染防治设施突击检查，检查结果纳入所属企业负责人生态环境保护目标过程管理考核。

整改时限：2024年12月31日

十四、考核问责流于形式。一直以来，省煤业集团与所属企业签订的综合绩效考核书中，缺少环保相关要求，2022年开始对省国资委“一票否决”项和被省级生态环境部门通报、约谈的情形进行约束，但未将地方环保执法处罚事项纳入考核指标。由于集团公司对环保考核真抓不够，从上至下出现层层责任衰减现象，2018年以来，虽然所属企业多次被中央、省级督察检查指出问题，但集团既没有进行考核扣分，也没有按相关要求及时问责。

整改目标：

真抓严抓环保考核，层层压实环保责任；完善考核制度，加大生态环保工作考核力度，加强对生态环保违法违规事项的考核，实现集团公司对下属企业生态环保工作考核结果的统筹管理；对被中央、省级督察指出问题的及时进行问责。

主体责任单位：纪检监察部、安全环保部、企业管理部

牵头验收单位：纪检监察部

配合验收单位：企业管理部、生产技术部

整改措施：

1．企业管理部在与所属企业签订的综合绩效考核书中，加入环保相关要求，并适当提高权重。

2．安全环保部落实将环保部门执法处罚情况纳入所属企业负责人生态环境保护目标过程管理考核，被环保部门以红头文件处罚达两次以上的，当年考核不能评优。

3．纪检监察部牵头建立生态环境问题问责机制，对被多次遭到环保执法处罚的企业进行内部问责追责，对失职失责问题，严肃追责；督促所属企业逐级建立健全生态环保问责机制，敢于动真碰硬，倒逼生态环保主体责任落实；对2018年以来被中央、省级督察检查指出问题的企业相关责任人员进行追朔考核，问责处理。

整改时限：立行立改、长期坚持

十五、省煤业集团2023年开始对所属非煤企业按季度组织环保考核，经调阅第一、二季度资料，企业自行评分平均在90分以上，集团总部没有组织抽查核评，企业自评情况与督察组现场检查情况相去甚远。辰溪实业有限公司两次自评均为100分，实际该公司所属机械厂未安装废气处理设施、危废管理不规范，未能提供相关环保手续；湖南煤矿安全装备有限公司两次自评中，“环保设施达标运行”“工作资料齐全规范”项均为满分，实际该公司移动焊接烟尘收集处理设施不正常运行，无组织排放严重，酸液、碱液转移处置台账缺失，自评考核不严不实、流于形式。

整改目标：

严格管控对所属非煤企业按季度组织环保考核，强化考核结果应用，对自评情况进行抽查，防止自评考核不严不实、流于形式。

主体责任单位：安全环保部、辰溪实业公司、湖南煤矿安全装备公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：企业管理部

整改措施：

1．安全环保部加强对所属企业环保工作考核结果的管控，实现集团公司对环保工作业绩考核结果的统筹管理，强化考核结果应用；牵头修订所属企业负责人生态环境保护目标过程管理考核办法，增加环保执法处罚事项考核内容，细化相关评价标准；按照考核办法对所属企业进行环保考核，每次以固定比例对环保考核组织抽查核评，严查考核不实情况；对辰溪实业有限公司、湖南煤矿安全装备有限公司的环保考核情况进行追朔核评，并督促相关环保问题进行整改。

2．辰溪实业公司对所属机械厂安装废气处理设施、规范危废管理，补齐相关环保手续；加强自评管理，从严从实完成环保考核自评；对环保管理问题涉及到的责任人进行严肃追责问责，并就在公司范围内进行通报批评教育，以严明环保纪律。

3．湖南煤矿安全装备公司加强内部管理，安排专人负责移动焊接烟尘收集处理设施的运行，规范酸液、碱液转移处置台账管理；加强自评管理，从严从实完成环保考核自评；对环保管理问题涉及到的责任人进行严肃追责问责，并就在公司范围内进行通报批评教育，以严明环保纪律。

整改时限：立行立改、长期坚持

十六、整改推进不力。2018年以来，省煤业集团先后有6家原煤企业15个煤矿被中央和省生态环境保护督察、长江经济带警示片、省“利剑”行动指出问题，但集团对整改工作重视不够、推进不力。2022年11月，省生态环境保护督察和整改工作领导小组办公室、省国资委先后发函至省煤业集团，要求迅速抓好“利剑”行动指出问题整改并追究责任。集团主要负责人2022年11月29日就组织研究并赴现场督导，但集团有关部门距交办问题8个月后才启动调查问责、9个月后才印发相关通报。督察组谈话时，部分二级公司负责人表示还不知道这个问责案例，没有起到应有的警示效果。

整改目标：

提高政治站位，持续提高思想认识，加强对整改工作的重要性、紧迫性认识，迅速推进环保问题整改及追责，利用好警示片及问责案例的警示效果。

主体责任单位：生产技术部、各所属公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：企业管理部、纪检监察部

整改措施：

1．成立领导小组，迅速推进环保问题整改。建立整改快速反应及追责机制，整改问题反馈至集团后，成立由集团公司主要领导任组长，集团公司其他领导、煤业股份公司高管、总部部室负责人、所属单位主要负责人为成员的整改工作领导小组，明确责任分工，确保整改工作迅速有序推进，对交办问题、启动调查追责、印发相关通报。

2．设置省生态环境保护督察整改实施工作办公室，制定详细的整改方案、追责方案，明确整改目标、时间节点和具体措施，加强整改工作的监督和检查，确保整改工作按计划进行，并及时解决整改过程中出现的问题。

3．将2018年以来被中央和省生态环境保护督察、长江经济带警示片、省“利剑”行动指出问题的6家原煤企业15个煤矿案例做成内部学习材料，组织各级党委学习，作为警示教育。

整改时限：立行立改、长期坚持

十七、整改不严不实。金竹山矿业公司废水、扬尘、煤矸石污染问题突出，在3次中央生态环保督察及“回头看”期间都被群众投诉举报，2018年以来先后被生态环境部门立案查处19次、累计罚款336．76万元，据不完全统计，该公司已出台了5个整改方案，查一次动一次，修修补补、疲于应付。2022年7月，省煤科院给金竹山矿业公司编制的生态环境整改方案中，指出相关问题仍然存在并提出整改建议，但未见行动。督察组检查发现该公司环境问题突出，其中一平硐煤矿煤坪露天堆放，雨污溢流水直排厂区外。

督察期间，发现金竹山矿业有限公司及下属塘冲、土朱、一平硐煤矿等煤矿生产企业生态环境保护主体责任履行不力，生态环境保护“一岗双责”和“管生产必须管环保”落实不到位，环保资金投入缺乏，生态环境保护意识不强，环保专业人才配备不足，企业生态环境保护工作体制建设不完善，没有对环保专业岗位人才进行培训，对企业污染防治和环境保护目标不清晰，督察发现问题整改不力，在生产经营中不时突破环保底线，环境保护守法意识薄弱，履犯履罚、履罚不改，被群众反复举报，履行社会责任不实。

2019年，金竹山矿业有限公司下属塘冲、土朱、一平硐煤矿取得改扩建环评批复以来，未按环评批复要求配套建设煤矸石贮存场，煤仓区域大气污染防治设施配套建设不到位，一直未开展建设项目“三同时”验收。督察现场发现三个煤矿煤仓废水外排煤仓区域未采取有效防尘措施、在线监测设施运行不正常、危废管理不规范等各类生态环境风险隐患问题依然突出。

土朱煤矿老矸石堆场停运后未封场处理，未作生态修复。

整改目标：

金竹山矿业公司按要求做好废水、扬尘、煤矸石等污染问题的整改，加强对金竹山矿业公司的压力传导，落实好金竹山领导班子“党政同责、一岗双责”的生态环保责任。

主体责任单位：金竹山矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：纪检监察部、安全环保部、工程管理部

整改措施：

1．压实责任，从严从实完成整改。将金竹山矿业公司生态环保督察整改落实情况纳入集团公司工作督办重点，通过常规督办、专项督办等多种手段，督促金竹山公司切实扛起整改主体责任，深刻把握、贯彻落实习近平生态文明思想，深刻认识生态环境保护的紧迫性、重要性牢固树立新发展理念。压实各单位环保问题整改的主体责任，切实增强生态环保督察整改的思想自觉和行动自觉。

2．生产技术部和安全环保部实施监督金竹山矿业公司环保专项资金情况，督促做好环保专项资金保障。并对整改落实情况加强监督检查，督促敷衍整改、虚假整改等问题处置。健全完善监督检查机制，健全长效督导机制，并督促金竹山推进整改机制化、常态化、长效化，形成监督合力。2024年6月30日前完成。

3．纪检监察部根据“湖南省煤业集团有限公司省生态环境保护督察责任追究问题清单”中的内容制定问责方案，对金竹山矿业公司启动问责程序。2024年6月30日前完成。

4．金竹山矿业公司对督察发现的问题，高度重视，立即整改，并举一反三，全面排查类似问题，防止类似事件的再次发生；通过内部培训、宣传教育等方式，提高企业员工对生态环境保护的认识和意识。明确企业的环保责任和义务，让员工和领导班子深刻认识到环保工作的重要性；根据立案查处、罚款的要逐条落实整改，并按照整改方案，对现场问题进行完善；对污水处理设施、在线监测设备、危废间等设施运行、维护、台账加强管理；完善下属煤矿环保验收程序，并按要求配套建设煤矸石贮存场；完善下属煤矿煤仓封闭、工业广场雨水沟建设；对土珠煤矿老矸石堆场封场处理，并进行生态修复；一平硐煤矿周边新建一套三级沉淀池，避免含煤废水外排，并定期清理沉淀池煤泥，对周边水塘进行清淤。2024前12月31日前完成。

整改时限：2024年12月31日

十八、整改问题反弹。耒阳白沙矿区多次被中央和省级交办问题，2022年省“利剑行动”专项督察指出了红卫、兴源、南阳、白山坪等4家矿业公司8个煤矿“污染防治设施落后，废水超标排放，雨污分流不到位，企业环境管理混乱”等问题。4家矿业公司在完成相关硬件改造后便申请销号，对验收组提出的“进一步加强企业环境管理，完善相关运行台账管理”要求没有落实，把验收当终点。检查发现，红卫矿业公司里王庙煤矿、龙家山煤矿和白山坪矿业公司白山坪煤矿矿涌水处理设施运行不正常，环境管理不到位。

龙家山煤矿污水处理效果不足。

红卫矿业公司矿涌水通过调节池后未进入沉淀池，直接从老排口排放。

白山坪煤矿涌水处理系统凌晨时段未投放药剂。

伍家冲煤矿矸石堆未分层堆放、坡度高。

南阳矿业公司煤矸石综合利用项目未验先投。

大岭矿业公司加药泵停运。

整改目标：

健全生态环保管理制度和长效机制，确保环保工作常态化、规范化，防止整改问题反弹。红卫、兴源、南阳、白山坪等4家矿业公司8个煤矿落实好验收组提出“进一步加强企业环境管理，完善相关运行台账管理”的要求。持续推进矿涌水污染问题整治，加强大岭矿业公司环保管理，规范设备运行。

主体责任单位：红卫矿业公司、兴源矿业公司、南阳矿业公司、白山坪矿业公司、大岭矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部、工程管理部

整改措施：

1．生产技术部牵头全面排查集团在中央和省生态环境保护督察、长江经济带警示片、“利剑”行动等指出的突出生态环境问题，逐一督促落实整改；对下属排污企业环保设施运行情况开展不定期突击检查，检查结果纳入年度考核评分。

2．生产技术部督促红卫、兴源、南阳、白山坪等矿业公司按需向集团总部申请环保专项资金，做好资金保障，并配齐环保管理人员，对相关设施设备进行运行、管理、维护和保养，完善相关台账，确保设备的正常运行和使用寿命；定期组织相关学习，加强人员技术培训，建立完善故障预警处置机制；完善内部管理制度及问题反馈上报机制。对现有处罚事实进行汇总、如实反馈，并补充说明已经采取的整改措施和目前的状态。

3．红卫矿业公司完善下属煤矿矿涌水设施及台账记录，确保设施正常运行，矿涌水全汇入沉淀池进行处理；完善下属煤矿危废收集、转移台账记录工作；完善部分矸石堆场抑尘网，并对现有的截排水沟进行疏通；里王庙煤矿安装压泥系统，确保压泥系统正常运行；龙家山煤矿规范污水管道，对污水处理站进水口处的清水管道进行封堵，降低矿涌水处理系统负荷；坦家冲煤矿联系当地的环境保护部门和安全监管部门，与砖厂负责人进行协商，对矿区煤矸石堆场截排水沟、挡矸墙、沉淀池进行修复；沈家湾煤矿调整矿涌水排放管渠，以确保水质监测房前矿涌水排口经总排口排放，补充自动在线监测设备验收，在线监测设备管理责任到人，确保在线监测设备稳定运行。2024年10月31日前完成。

4．兴源矿业公司完善下属煤矿危废间建设管理，设置正确的识别标志；伍家冲煤矿对矸石山坡长较长、坡度较陡区域进行“随坡就势”整理，新建水雾喷射降尘系统，有效对煤仓进行抑尘、固尘。2024年9月30日前完成。

5．南阳矿业公司完善下属煤矿雨污分流建设及危废间建设、拆除排水暗管、对矸石山进行整治，加强综合利用，减少煤矸石量，并铺设防尘绿网。前进煤矿督促补充煤矸石粉碎生产及综合利用相关手续对矸石山进行整治，委托第三方公司对矸石进行外运，目前已有协议，正在筹备施工阶段，将坡度控制在42°以下。2024年10月31日前完成。

6．白山坪矿业公司完善下属煤矿工业广场雨水沟，并联通污水处理设施，避免初期雨水外排；完善下属煤矿危废间建设及管理；加强下属煤矿台账管理；部分煤仓增设雾炮机，有效对煤仓进行降尘；龙塘煤矿矸石山铺设柔性抑尘网铺设抑尘；磨田煤矿矿涌水处理在原有的聚丙烯酰胺（PAM）工艺基础上，增加聚合氯化铝（PAC）加药管路，确保污水处理站有明显处理效果。2024年10月31日前完成。

7．大岭矿业公司设置环保专员负责矿涌水处理系统的运行维护，规范药剂投放作业，做好加药台账管理，保证涌水达标排放；加大检查环保力度，严格落实问题整改，不断提升煤矿环保管理水平，定期组织环保人员操作和维护学习。2024年7月31日前完成。

整改时限：2024年10月31日

十九、环境管理粗放。29个煤矿多建于上世纪50至70年代，环保建设标准低，虽然近年建设了部分设施，但管理运维不到位，与环境保护管理要求还有差距。

整改目标：

优化环境管理，下属煤矿完善生态环保责任体系，严格按照环境保护管理要求进行环保建设和管理。

主体责任单位：各所属公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部、工程管理部

整改措施：

- 1．所属公司主动部署推动、检查督办，深入掌握公司的环保情况，积极跟踪环保问题的整改，对环保需求进行分析、组织研究实施可行性、申请安排部署人员资金、跟踪检查实施效果。

- 2．所属矿业公司对污染防治设施开展排查，保障生态环保必要资金投入，积极推广先进工艺治理技术，逐步淘汰老旧落后设施，提高污染治理基础设施能力。

3．所属矿业公司根据自身情况，建立环保管理体系，污染防治设施责任到人，做好环保操作岗位人员的培训或采用外包第三方负责运行管理的方式达到环保设施运行的管理规范化。

完成时限：立行立改、长期坚持

二十、污染治理设施不完善。煤矿企业普遍存在污染防治设施处理能力不足、管网混乱、标识不清、排污口设置不规范等问题；有的企业改造污染防治设施后，废弃管网和排放口没有拆除，涉嫌从旁路排放。宝源矿业公司污水处理设施日处理能力不足，且排污许可降低管理等级；白山坪矿业公司磨田煤矿矿涌水污染防治设施仅配套聚丙烯酰胺工艺，处理能力有限；周源山矿业分公司污水处理站部分进水从旁路绕过调节絮凝池直接进入沉淀池；街洞矿业公司茶山岭煤矿矿涌水处理设施存在大量不明管道，通往山体或沟渠。

整改目标：

完善矿涌水污染治理设施，提高污水防治设施处理能力，严禁私改管网、偷排行为，规范设置排污口。

主体责任单位：宝源矿业公司、白山坪矿业公司、周源山矿业公司、街洞矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部、工程管理部

整改措施：

1．所属矿业公司对矿涌水治理情况进行排查，严格落实煤矿企业的主体责任，严禁私改管网、偷排行为，加强对污水处理设施的维护和管理。

2．所属矿业公司不定期对下属煤矿组织开展污染防治设施处理能力不足、管网混乱、标识不清、排污口设置不规范等问题进行排查，严禁出现矿涌水超排。

3．宝源矿业公司对现有矿涌水处理站进行池体加高建设，增强污水处理站日处理能力。委托第三方根据矿涌水实际排放量重新申报环评，并取得生态环保部门批复。根据新环评完善煤矿排污许可证、应急预案等相关环保程序修编备案。2024年8月31日前完成。

4．白山坪矿业公司对所属煤矿进行季度检测，避免废水超标。对磨田煤矿在原有的聚丙烯酰胺（PAM）工艺基础上，增加聚合氯化铝（PAC）加药管路。2024年8月31日前完成。

5．周源山矿业公司梳理现场管路，拆除不合规旁路，确保矿涌水100%经处理站，委托第三方进行季度检测，避免废水超标排放；对现有矿涌水处理站进行维护保养，加强污泥收集与排泥。2024年6月30日前完成。

6．街洞矿业公司排查未连接至标准排污口的管路并进行拆除处理；定期对厂区管网进行排查，严格管理污水设施管道，明确管道用途；配齐环保人员，明确责任人，定期排查不明管路，并拆除。2024年6月30日前完成。

整改时限：2024年8月31日

二十一、雨污分流不彻底。大部分煤矿工业广场雨污分流不完善，煤尘治理措施落实不到位，没有建设初期雨水沉淀池或未联通处理设施，大量污染物随雨水外排；有的收集池容积小、无防渗措施，废水溢流外排。普遍没有建设自动洗车平台，洗车废水没有循环使用。

整改目标：

完善雨污分流，落实煤尘治理措施，建设规模匹配的初期雨水沉淀池，严禁污染物外排至周边水体。规范洗车平台建设，严格出矿（厂）车辆清洗流程，保证出矿（厂）车辆干净整洁，做到洗车废水循环使用。

主体责任单位：各所属矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

- 1．所属矿业公司对雨污分流不彻底、煤尘治理措施不到位等问题进行排查，编制详细科学的整改方案，对煤矿雨污分流系统进行整改，确保煤尘不外溢，雨污管网完善。

- 2．所属矿业公司督察下属煤矿雨污分流系统全面优化，工业广场建设完善的雨水沟及适合当地初期雨水量的初期沉淀池，有效防范水环境风险；工业广场煤仓封闭，完善水喷雾抑尘系统，减少煤尘外溢。

- 3．所属矿业公司对相关煤矿进出矿（厂）车辆清洗清洁情况进行摸底调查。

- 4．相关公司在2024年年底完成相关煤矿洗车平台和循环沉淀池建设。

整改时限：2024年12月31日

二十二、监测主体责任落实不力。企业在线监测管理缺失，大部分煤矿在线监测设施运行不正常；有的企业自主监测未达到频次要求，有的涉嫌数据造假。金竹山矿业公司所属煤矿在线监测均不正常运行；湖南煤矿机械有限公司未按要求每季度监测，仅每年一次；白山坪矿业公司磨田煤矿生活污水未配套消毒杀菌处理工艺，企业委托第三方检测显示进、出水大肠杆菌群数量相差悬殊。

整改目标：

落实监测主体责任制，完善在线监测管理机制，确保在线监测设施稳定运行，按要求定期开展自主监测。

主体责任单位：金竹山矿业公司、湖南煤矿机械公司、白山坪矿业公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：生产技术部

整改措施：

1．所属企业定期对在线监测设备运行情况进行检查，严禁缺乏频次、数据造假。

2．金竹山矿业公司联系维护单位对在线监测设备、软件、网络等进行检查和修复，确保正常运行；设置环保专员，定期对监测设备进行维护和保养，确保设备的正常运行和使用寿命；加强人员技术培训，建立完善故障预警机制。

3．湖南煤矿机械公司委托第三方按要求进行年度监测和季度监测；提高生态环保认识，深刻反思相关环保问题，举一反三，加强环保基础管理，努力提升企业环保管理水平。

4．白山坪矿业公司磨田煤矿将生活污水处理工艺进行优化，增加消毒杀菌环节，选择次氯酸钠进行消毒，确保生活污水稳定达标排放；白山坪矿业委托第三方按要求进行季度监测。定期检查核实污水站处理效果。

整改时限：2024年6月30日

二十三、污染管控不力。矿涌水污染问题屡查屡犯。督察组两次检查黄牛岭矿业公司，均发现污染防治设施停运，7月31日采样，煤坪排口、洗车平台附近排口、周边水渠悬浮物浓度分别超标排放；9月8日采样，矿涌水排口、雨水排口、煤坪排口等仍超标。

整改目标：

持续推进下属煤矿矿涌水污染问题整治，解决污染防治设施不正常运行、矿涌水超标排放问题。

主体责任单位：黄牛岭矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部、工程管理部

整改措施：

1．黄牛岭矿业公司按需向集团总部申请环保专项资金，并严格做好资金保障。

2．黄牛岭矿业公司加强内部督导检查和考核力度，建立整改问题台账，把设施运维责任落实到岗、到人，逐条跟踪落实，出现问题从严追责，从严考核；配齐环保人员，对污水处理设施进行责任制管理，并规范药剂投放作业，保证矿井涌水达标排放；对现有矿涌水处理站进行升级改造，新增矿涌水收集池，扩大矿涌水处理规模。

整改时限：2024年12月31日

二十四、大气污染防治管控不力。资兴煤矸石发电公司和新星、高泉塘、铜角湾、浦溪等煤矿原煤堆场没有搭建厂棚，临时煤仓没有密闭，传送皮带走廊未实现全封闭，扬尘污染严重。华磊光电处理酸性气体喷淋塔未按规定添加药剂，氨气回收风机未按要求运行。立达矿山装备、煤矿机械、煤矿安全装备等机械设备制造企业，普遍存在车间废气未按要求收集处理问题，烟尘无组织排放，喷漆房密闭不到位，喷漆废气逃逸严重。

整改目标：

- 落实企业主体责任，建立监管体系，大力推进非煤及原煤企业大气污染防治管制。

主体责任单位：资兴实业公司、马田矿业公司、湘永矿业公司、嘉禾矿业公司、华磊光电、湘煤立达、湖南煤矿机械公司、湖南煤矿安全装备公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：生产技术部、工程管理部

整改措施：

1．资兴实业公司采用防尘布对煤堆进行全覆盖，加固维护外围防尘网、保持现有喷淋设施不间断运行，来煤车辆一车一洗，保持非雨天气道路日常清扫等；配套建设全封闭式煤坪和原煤输送走廊等环保设备设施；对传送皮带走廊进行全封闭；在原煤堆场、临时堆场及传送皮带周围设置洒水设施，定时喷水以湿润煤料表面，减少粉尘的产生；配齐环保人员。2024年10月31日前完成。

2．马田矿业公司对所属煤矿工业广场搭建钢结构敞篷，底部建设矮墙，采用彩钢瓦封闭，控制煤尘逸散；增设水雾喷射降尘系统，有效控制煤尘逸散；矸石堆场配套建设柔性抑尘网，配置淋滤/喷淋设施，强化洒水抑尘效果。对新星煤矿原有煤仓、传送皮带、翻煤机场所进行封闭处理。对高泉塘煤矿产沉淀位置及煤坪周边进行绿化。2024年12月31日前完成。

3．湘永矿业公司铜角湾煤矿对传送皮带进行全封闭修补；将煤矿装煤区、翻煤机处进行全封闭，新增水雾喷射降尘系统。2024年10月31日前完成。

4．嘉禾矿业公司在工业广场搭建原煤堆场阳光棚，底部建设矮墙，封闭采用彩钢瓦覆盖，透光处采用透光瓦覆盖；储煤区硬化，原煤与煤仓形成一个封闭系统，内部设置喷淋设施；产尘处增设水雾喷淋装置。2024年10月31日前完成。

5．华磊光电制定监测工作计划，对华磊光电污染物排放情况开展不定期突击检查，检查结果纳入年度考核评分；根据酸性气体的性质和喷淋要求，选择合适的药剂并进行投加；调整氨气回收风机的运行参数；对操作人员进行培训和教育。确保操作人员能够正确使用和操作酸性气体喷淋塔和氨气回收风机，掌握药剂的投加技巧和注意事项。2024年8月31日前完成。

6．湘煤立达配套移动式喷漆房、采取水幕除尘+活性炭吸附对挥发性有机废气进行处理；在原有3台烟气机收集器的基础上，再增加5台新烟气收集器，保证8台烟气收集器正常运行，并对火焰下料切割机和部分铆焊工位进行覆盖。2024年10月31日前完成。

7．湖南煤矿机械公司表面喷涂生产线产生的有机废气采用过滤棉＋活性炭吸附，15m排气筒高空有组织排放处理。对表面喷涂生产线进行改造完善，加强对喷涂生产线设施设备的维护保养。生产车间焊接现场，新增12套移动式焊烟净化器对焊接烟尘进行收集处理，确保达标排改。2024年10月31日前完成。

8．湖南煤矿安全装备公司安装较大功能排气扇，阻止粉尘及气体污染源的散逸，造成污染；车间安装废气处理设施，废气收集装置包括管道、喷淋塔、活性炭处理箱等；喷漆房停用，用为储存零配件的库房，公司产品逐步向电子化产品过度，原有产品喷漆公司外包至其他公司；维护良好生产环境，严格执行生态环境保护各项要求，严禁喷漆工艺的使用。2024年10月31日前完成。

整改时限：2024年12月31日，长期坚持

二十五、危险废物管理混乱。所属企业危废暂存间建设不规范，无围堰和应急收集池，危废转移台账不全，危废随意堆存。华磊光电危废储存间容量过小，大量危废没有入库储存，与化工原料混合堆存，环境风险突出；湖南煤矿机械有限公司将油漆渣、油漆房过滤棉等危废当成生活垃圾处理，近三年危废台账不全。

整改目标：

加强下属企业危险废物规范化管理，建设规范的危废暂存间，分类分区存放危险废物，完善危废转移台账。

主体责任单位：华磊光电、湖南煤矿机械公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：工程管理部

整改措施：

1．华磊光电对危废间进行扩容改造，设置专人对危废间进行管理，严防危废与化工原料混合堆存；不定期开展检查，对危废间情况进行检查，确保整改到位；对现有危险废物储存情况进行全面评估，了解危废种类、数量、特性以及储存条件等，进行分区分类堆放。

2．湖南煤矿机械公司已对油漆房进行了一次彻底清理，并进行有效收集，委托有处置资质的单位增签了“固体废物（油漆渣）处置协议”；对现场清理的油漆渣、油漆房过滤棉进行了规范处置；制定工作计划，对公司危废处理情况开展不定期检查，确保整改到位。

3．安全环保部、生产技术部组织对所有下属企业开展危废间整治排查，规范危废管理。

整改时限：2024年10月31日

二十六、生态破坏现场较为突出。大部分煤矿煤矸石堆积如山，综合利用进展滞后；有的综合利用项目环境保护水平不高，相关手续不完善。黄牛岭矿业煤矸石土法烧制水泥熟料，环境污染严重。南阳矿业前进煤矿、嘉禾矿业浦溪煤矿等煤矸石粉碎生产没有相关手续。

整改目标：

加快煤矸石综合利用进度，有效提高综合利用环保水平，完善相关环保手续。

主体责任单位：黄牛岭矿业公司、南阳矿业公司、嘉禾矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1．黄牛岭矿业公司暂停对煤矸石土法烧制水泥熟料，对现有环境问题进行补救整改；优化煤矸石综合利用手段，并做好相关环境保护工作。

2．南阳矿业公司前进煤矿督促外包第三方公司对煤矸石粉碎生产办理相关手续。

3．嘉禾矿业公司委托第三方重新申报环评，并将煤矸石粉粹生产工艺纳入环评报告内容，取得生态环保部门批复；根据新环评完善应急预案等相关环保程序修编备案。

4．生产技术部组织对煤矿企业开展生态破坏排查，重点检查煤矸石利用及手续情况。

整改时限：2024年12月31日

二十七、金竹山矿业有限公司一平硐、土朱、塘冲煤矿的矸石量分别达到300万吨、200万吨、300万吨。南阳矿业公司前进煤矿、淝江煤矿虚假煤矸石数量。煤矸石挤占土地资源，淋滤水未经防渗直排外环境，对生态造成破坏。

整改目标：

加快煤矸石综合利用进度，有效提高综合利用环保水平。减少煤矸石挤占土地资源，收集淋滤水至沉淀池，避免对生态造成破坏。

主体责任单位：金竹山矿业公司、南阳矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1．金竹山矿业公司如实上报煤矸石数量，规范管理煤矸石台账，定期对台账进行检查。加快对一平硐、土朱、塘冲煤矿矸石综合利用进度，合理规划矸石的堆放和处置，防止矸石堆放对环境造成不良影响；加强排矸场的管理，定期对排矸场进行监测和维护，确保其安全稳定；对受矸石影响的区域进行生态恢复和治理，采取适当的植被种植和土壤改良等措施，恢复生态功能。

2．南阳矿业公司如实上报煤矸石数量，规范管理煤矸石台账，定期对台账进行检查。加快对前进、淝江煤矿矸石综合利用进度，合理规划矸石的堆放和处置，防止矸石堆放对环境造成不良影响，目前已与第三方公司签订处置协议；加强排矸场的管理，矸石山坡度削至42°以下，定期对排矸场进行监测和维护，确保其安全稳定，矸石山挡土墙、排水沟等已修建完成；对受矸石影响的区域进行生态恢复和治理，采取适当的防尘绿网、植被种植等措施，恢复生态功能。

整改时限：2024年12月31日

二十八、煤矸石堆场污染防治措施不到位。煤矸石堆场均未按要求建设，基本裸露堆放，大部分没有配套建设喷淋设施，有的配套喷淋设施但没有投入使用，扬尘污染问题突出；部分煤矸石堆场没有建挡土墙、截洪沟、排水沟等，有的建了但功能丧失。

整改目标：

完善煤矸石堆场污染防治措施及生态修复工程，按要求建设煤矸石堆场，配套建设喷淋设施、挡土墙、截洪沟、排水沟等，确保扬尘得到有效控制，矸石淋滤水全收集汇入沉淀池处理。

主体责任单位：生产技术部、所属各矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1．生产技术部牵头主动部署推动、检查督办，对煤矸石堆场防治情况进行逐一排查，深入掌握下属公司的矸石堆场污染防治情况，积极跟踪矸石山的整改，并跟踪检查实施效果，制定工作方案，每年随机抽查所属企业的矸石山问题，深入掌握集团下属煤矿矸石山治理情况。

2．各相关煤矿完善矸石堆场周边建设挡土墙、截排沟和沉淀池，收集淋滤水，防治淋滤水直排外环境。

整改时限：2024年12月31日2

二十九、大部分煤矸石堆场没有办理林业、自然资源等用地手续。宝源、湘东、嘉禾等矿业公司所属煤矿和街洞矿业公司茶山岭煤矿的煤矸石堆场均建在林地上，其中茶山岭煤矿老煤矸石堆场综合利用项目还未开展复垦复绿，浦溪煤矿存在越界超限占用林地使用情况。

整改目标：

完善各下属公司矸石堆场林业、自然资源等用地手续，严禁越界超限占用林地。

主体责任单位：宝源矿业公司、湘东矿业公司、嘉禾矿业公司、街洞矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1．生产技术部牵头对所属煤矿矸石堆场用地手续等相关资料进行排查，了解相关情况。

2．宝源、湘东、嘉禾等矿业公司所属煤矿根据相关政策，规范堆放矸石。

3．街洞矿业公司茶山岭煤矿根据矸石山用地手续，规范堆放矸石；对停用老煤矸石堆场综合利用项目开展复垦复绿。

整改时限：2024年12月31日

三十、环境风险不容忽视。资兴焦电未按要求设置事故应急水池，环境风险管控不到位。煤矿矿涌水对周边环境影响大，湘东矿业公司、黄牛岭矿业公司、周源山矿业公司、马田矿业公司高泉塘煤矿部分矿涌水直排。

整改目标：

严格环境风险管控，注重环境保护和安全监管，严格执行环保标准和安全生产要求。禁止矿涌水直排超排。

主体责任单位：资兴实业公司、湘东矿业公司、黄牛岭矿业公司、周源山矿业公司、马田矿业公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：生产技术部

整改措施：

1．资兴焦电按需向集团总部申请环保专项资金，并严格做好资金保障；增建炼焦部雨水收集处置系统，2024年5月底完成建设初期雨水收集池、雨水沟、集水井等；修编应急预案。根据生产、环境等要素变化情况，于2024年5底完成应急预案修编，并定期开展应急培训和演练，提高全员环境风险防范意识和应急管理水平；现有应急池体进行巩固和强化。对现有应急池体进行加高、加宽，更新围堰雨水导排设施，定期对池体进行清淤和巡查。

2．湘东矿业公司排查环保风险隐患，落实责任传导，对直排情况进行深刻反思，接受政府机关及周边居民的监督；配齐环保人员，对污水处理设施进行责任制管理；对矿涌水设备进行定期维护保养，更换老旧设备，确保矿涌水处理设施稳定有效运行；新建自动化加药装置，根据矿涌水水质情况，进行自动化投药。

3．黄牛岭矿业公司排查环保风险隐患，落实责任传导，对直排情况进行深刻反思，接受政府机关及周边居民的监督；配齐环保人员，对污水处理设施进行责任制管理；规范药剂投放作业，保证矿井涌水达标排放。

4．周源山矿业公司按需向集团总部申请环保专项资金，并严格做好资金保障；并配齐环保人员，对相关设备进行运行、管理、维护，完善相关台账，确保设备的正常运行；定期组织相关学习，加强人员技术培训，建立完善故障预警机制；扩建设备间、新增加药装置、板框式污泥脱水机等设备。

5．马田矿业公司配齐环保人员，对相关设备进行运行管理、维护，完善相关台账，确保设备的正常运行；定期组织相关学习，加强人员技术培训，建立完善故障预警机制；对高泉塘煤矿污水处理站进行扩建，增设一套污水处理设备。

整改时限：2024年10月31日

三十一、部分煤矿在开采中造成土壤结构疏松、地下水位下降，导致周边民房倾斜、开裂。

整改目标：

所属矿业公司加强巡查，采取水土保持措施，预防土壤结构疏松、地下水位下降、周边民房倾斜、开裂等。

主体责任单位：各所属矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1．所属矿业公司按照中央及省内相关政策要求，开展相关工作，排查重点区域和环节，重点关注可能引发重大环境风险的环节。加强监测和预警，及时发现和处理问题。

2．所属矿业公司制定排查计划，不定期对各所属煤矿开采区域进行土壤结构、地下水位、民房倾斜开裂等情况进行排查，排除风险隐患。

整改时限：立行立改、长期坚持

三十二、煤矸石堆场普遍存在没有分层堆放，坡度陡峭。南阳矿业公司前进煤矿、淝江煤矿煤矸石堆场高度达100余米，坡度约50度；马田矿业公司高泉塘煤矿矸石没有分层堆放，坡度约60度；牛马司矿业公司矸石堆场高度18米、坡度60度；湘永矿业公司铜角湾煤矿矸石堆场高度46米、坡度46度，安全隐患突出。

整改目标：

加强加快对矸石的综合利用，对矸石堆场进行削坡处置，进行生态修复，确保矸石山无安全隐患。

主体责任单位：南阳矿业公司、马田矿业公司、牛马司矿业公司、湘永矿业公司

牵头验收单位：生产技术部

配合验收单位：安全环保部

整改措施：

1．南阳矿业公司加快矸石山综合利用进度，将矸石进行合理堆放；降低矸石山堆场的高度、减小坡度至42°以下、加强边坡支护，周边完善挡土墙、排水沟设施，目前已与第三方公司签订了协议，由第三方公司对矸石山进行处置；加强堆场的监管和管理，确保其安全和环保合规性；堆场周围种植植被，减少水土流失，恢复其生态功能。

2．马田矿业公司高泉塘煤矿加快矸石山综合利用进度，将矸石进行合理堆放，目前已与第三方公司签订了无害化处理协议，督促第三方公司加强管理，降低安全隐患；减小矸石堆场的坡度、加强边坡支护，周边完善挡土墙、截排沟等。

3．马田矿业公司加强煤矿矸石堆场的监管和管理，确保其安全和环保合规性；对矸石堆场进行定期循环和维护，及时发现和处理潜在安全隐患。

4．牛马司矿业公司加快煤矿矸石山综合利用进度，将矸石进行合理堆放；降低煤矿矸石堆场的高度、减小坡度、加强边坡支护，周边完善挡土墙、截排沟建设，防止滑坡和坍塌；加强煤矿矸石堆场的监管和管理，确保其安全和环保合规性；对矸石堆场进行定期循环和维护，及时发现和处理潜在安全隐患。

5．湘永矿业公司加快铜角湾煤矿矸石山综合利用进度，将矸石进行合理堆放，进行处置，目前第三方矸石加工厂已经在试运行，预计三年左右可消耗完全部库存。降低矸石堆场的高度、减小坡度、加强边坡支护，目前工程已经启动；加强煤矿矸石堆场的监管和管理，确保其安全和环保合规性；对矸石堆场进行定期循环和维护，及时发现和处理潜在安全隐患。

6．生产技术部组织对煤矿企业开展矸石山安全隐患排查，规范矸石山建设，消除安全隐患。

整改时限：2024年12月31日

三十三、督察还发现，省煤业集团对部分已关闭矿山管理不严，存在生态环境风险。大坪煤矿2019年已进行了复垦，但现场发现一家非法破碎分筛厂正在对已复垦的煤矸石堆场进行开采，且无任何环保设施。

整改目标：

对大坪煤矿严格管理，消除环境风险。

主体责任单位：辰溪实业公司

牵头验收单位：安全环保部

配合验收单位：资产管理事业部

整改措施：

- 1．辰溪实业公司严格废弃矿山管理，对大坪煤矿进行严格管理，排查生态环境风险。

- 2．辰溪实业联系大坪煤矿当地主管部门，说明非法破碎分筛厂情况，要求整改关闭，保护已复垦的煤矸石堆场。2024年6月30日前完成。

- 3．安全环保部、生产技术部组织对已关闭矿山开展生态环境风险排查，并加强对关闭矿山的管理。

整改时限：2024年6月30日